Anunt publicitate                                                                                                              nr. 4424 din 26.04.2022

Denumire contract:  Amenajare teren de sport corp A Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri" Săbăoani

Tip anunț: Cumpărări directe

Tip contract: Lucrări

Cod CPV: 45212221-1 Lucrări de construcții de structuri pentru terenuri de sport

Valoarea estimată fără TVA:  424.687 RON

Descriere contract: Amenajare teren de sport din cadrul Liceului Teoretic "Vasile Alecsandri" Săbăoani. Se propun următoarele categorii de lucrări: demolarea tribunelor din partea de nord și est, realizarea împrejmuirii, realizarea unei suprafețe de joc de tip sintetic, realizarea unei piste de alergare cu acoperire elastică din tartan.

Condiții referitoare la contract:

1. Termenul de execuție este de 6 luni de la data înscrisă în ordinul de începere al lucrărilor.                                                     2. Garanția lucrărilor este de 12 luni de la efectuarea recepției la terminarea lucrărilor.                                                                                                                                               3. Garanția de bună execuție este de 5% din valoarea contractului fără TVA.                                                                   4. Plata se va face în termen de 30 de zile de la înregistrarea facturii la Registratura Primăriei Săbăoani.

Conditii participare:

Ofertantul va completa oferta în conformitate cu cerințele autorității contractante. Oferta va fi valabilă 30 de zile. Propunerea financiară se va completa specificând prețul unitar fără TVA, cantitatea totală și valoarea totală. Se va completa Formular de oferta + Anexa, Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv, Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, Formularele F3, inclusiv pentru Organizarea de șantier.  Se vor prezenta și Listele cu consumurile C6, C7, C8, C9. 	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ofertantul va prezenta:                                                                                                                                                                                    – graficul general de realizare a investiției din care să rezulte încadrarea în durata contractului de lucrări;                                                                                                                                                                                      – dovada că dispune de personalul necesar executării lucrărilor conform formularului  C7;                                                                             – dovada că  dispune de utilajele  necesare executării lucrărilor conform formularului  C8;                                                                                                                                                                          – o declarație că va respecta Proiectul tehnic pe toată durata de excuție a lucrărilor;                                                     – o declarație pe propria răspundere privind respectarea obligațiilor relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă (Formular nr.2).                                                                                                                                                                                     Oferta va fi însoțită de: Certificatul de înregistrare al societății, Certificatul constatator emis de ONRC din care să reiasă concordanța codurilor CAEN cu obiectul contractului.

Criterii de atribuire:

Prețul cel mai scăzut, în conditiile respectării tuturor solicitărilor și specificațiilor Proiectului tehnic și a Detaliilor de execuție. Valoarea fără TVA nu trebuie să depășească valoarea estimată comunicată prin prezentul Anunț.

Data limită depunere ofertă:  02.05.2022

Informatii suplimentare:

Ofertele se vor depune pe email  la adresa achizitii@primariasabaoani.ro  până la data de 02.05.2022 (inclusiv).

Notă:  Ofertantul trebuie sa fie obligatoriu înscris în SEAP. În vederea finalizării achiziției, ofertantul declarat câștigător va posta în Catalogul de produse/servicii/lucrări din Sistemul electronic de achiziție publică (SEAP) lucrarea corespunzătoare prezentului Anunț.

Pentru orice alte informații suplimentare vă puteți adresa Primăriei Săbăoani pe email: achizitii@primariasabaoani.ro sau la telefon 0233735009 int.18  Colța Daniela –  consilier achiziții publice.