| Nr. | Obiect | Lucrare |  | Anul I |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Luna 1 | Luna 2 | Luna 3 | Luna 4 | Luna 5 | Luna 6 | Luna 7 |
| 1 | EXTINDERE SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO ÎN SATELE SĂBĂOANI ȘI TRAIAN | Predare-Primire Amplasament | X |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Procurare Materiale necesarte |  | X |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Executia Lucrarii Cablare + Montare Sistem |  |  | X | X | X |  |  |
| 4 |  | Setari si Verificari |  |  |  |  |  | X |  |
| 5 |  | Receptia Lucrarilor |  |  |  |  |  |  | X |