ANEXA nr.2 la Dispoziția nr.447/15.11.2023

Aprob

Conducătorul autorității contractante

Avizat                                                                                                                                                                                                        Primar,

Birou Contabilitate, Financiar Taxe și Impozite,                                                                                                                                          Vîrgă Florin

Pal Iuliana

Programul Anual al Achizițiilor Publice pentru proiectul

"Componenta 10– Sistem inteligent de management pentru integrarea datelor spațiale într-o soluție G.I.S”

Se adaugă poziția 5 la Contract de servicii și poziția 1 la Contract de furnizare.

| Nr. crt. | Tipul şi obiectul contractului de achiziţie publică | Cod CPV | Valoarea estimată a contractului de achiziţie publică Lei, fără TVA | Sursa de finanţare | Procedura stabilită/ instrumente specific pentru derularea procesului de achiziţie | Data (luna) estimată pentru iniţierea procedurii | Data (luna) estimată pentru atribuirea contractu lui de achiziţie publică | Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire ________ online/ offline | Persoana Responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Contract de servicii: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Achizitie servicii de consultanta in management de proiect pentru implementarea proiectului finantat prin Planul Național de Redresare și Rezilienta, | 79411000-8 - Servicii generale de consultanță în management | 15.000 lei | Buget Local | Achiziție directă | ianuarie 2023 | ianuarie 2023 | offline | Colța Daniela |
| 2. | Achizitie servicii de publicitate | 79341000-6 Servicii de publicitate | 1.000 lei | Buget Local | Achiziție directă | februarie 2023 | decembrie 2023 | offline | Colța Daniela |
| 3. | Achiziție servicii de informare și promovare | 39294100-0 Produse informative și de promovare | 3.000 lei | Buget Local | Achiziție directă | februarie 2023 | martie 2023 | offline | Colța Daniela |
| 4. | Sistem inteligent de management pentru integrarea datelor spațiale într-o soluție G.I.S | 38221000-0 Sisteme Informationale Geografice (GIS sau echivalent) | 135.000,03 lei | PNRR | Achiziție directă | mai 2023 | mai 2023 | offline | Colța Daniela |
| 5. | Achiziție servicii de întocmire documentație tehnico-economică pentru Stații de reîncărcare mașini electrice – 2 buc. | 71323100-9 Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrică | 40.000 lei | Buget Local | Achiziție directă | decembrie 2023 | ianuarie 2024 | offline | Colța Daniela |
|  | Contract de furnizare: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Stații de reîncărcare mașini electrice – 2 buc. | 31681500-8 Aparate de reîncărcare | 246.135 lei | PNRR | Achiziție directă | ianuarie 2024 | februarie 2024 | offline | Colța Daniela |

Elaborat

Consilier achiziții publice,

Colța Daniela