ANEXA nr.3 la Dispoziția nr.254/09.06.2023

Aprob

Conducătorul autorității contractante

Avizat                                                                                                                                                                                                        Primar,

Birou Contabilitate, Financiar Taxe și Impozite,                                                                                                                                          Vîrgă Florin

Pal Iuliana

Programul Anual al Achizițiilor Publice pentru proiectul

"Componenta 10–Construirea de locuințe pentru tineri în comuna Săbăoani, județul Neamț"

Se modifică pozițiile 1, 6 și se adaugă pozițiile 9, 10.

| Nr. crt. | Tipul şi obiectul contractului de achiziţie publică | Cod CPV | Valoarea estimată a contractului de achiziţie publică Lei, fără TVA | Sursa de finanţare | Procedura stabilită/ instrumente specific pentru derularea procesului de achiziţie | Data (luna) estimată pentru iniţierea procedurii | Data (luna) estimată pentru atribuirea contractu lui de achiziţie publică | Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire ________ online/ offline | Persoana Responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Contract de lucrări: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Construirea de locuințe pentru tineri în comuna Săbăoani, județul Neamț | 45210000-2 Lucrari de constructii de cladiri | 4.767.521,94 | PNRR | Procedură simplificată | septembrie 2023 | decembrie 2023 | online | Colța Daniela |
|  | Contract de servicii: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Achizitie servicii de consultanta in management de proiect pentru implementarea proiectului finantat prin Planul Național de Redresare și Rezilienta | 79411000-8 Servicii generale de consultanță în management | 90.000 lei | Buget Local | Achiziție directă | martie 2023 | martie 2023 | offline | Colța Daniela |
| 3. | Achizitie servicii de publicitate | 79341000-6 Servicii de publicitate | 1.000 lei | Buget Local | Achiziție directă | februarie 2023 | decembrie 2023 | offline | Colța Daniela |
| 4. | Achiziție servicii de informare și promovare | 39294100-0 Produse informative și de promovare | 3.000 lei | Buget Local | Achiziție directă | martie 2023 | aprilie 2023 | offline | Colța Daniela |
| 5. | Achiziție servicii de întocmire Studiu de fezabilitate | 79314000-8 Studiu de fezabilitate | 83.000 lei | PNRR | Achiziție directă | mai 2023 | mai 2023 | offline | Colța Daniela |
| 6. | Achiziție servicii de întocmire documentație tehnico-economică | 71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice | 137.000 lei | PNRR | Achiziție directă | iulie 2023 | iulie 2023 | offline | Colța Daniela |
| 7. | Achiziție servicii de întocmire Studiu geotehnic | 71332000-4 - Servicii de inginerie geotehnică tenică | 4.000 lei | Buget Local | Achiziție directă | mai 2023 | mai 2023 | offline | Colța Daniela |
| 8. | Achiziție servicii de întocmire Studiu topografic | 71351810-4 Servicii de topografie | 3.000 lei | Buget Local | Achiziție directă | mai 2023 | mai 2023 | offline | Colța Daniela |
| 9. | Servicii de consultanță în achiziții publice | 79418000-7 Servicii de consultanță în domeniul achizițiilor | 17.500 lei | Buget Local | Achiziție directă | august 2023 | septembrie 2023 | offline | Colța Daniela |
| 10. | Achiziție servicii de dirigenție de șantier | 71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrărilor | 35.000 lei | Buget Local | Achiziție directă | decembrie 2023 | decembrie 2023 | offline | Colța Daniela |

Elaborat

Consilier achiziții publice,

Colța Daniela